# 28.02.2013

Nous avons discuté des plusieurs propositions de projets.

Propositions :

* Programme de gestion de comptes personnels.
  + Base de données.
  + Graphiques de mouvements de comptes.
  + Gérer les budgets.
* Programme de gestion multimédia, renommer les noms à la volée, lecteur
  + Gestionnaire de sauvegarde.
  + Edition des tags.
    - Application qui télécharge la jaquette.
* Système de QCM client-serveur
  + Les clients peuvent faire le cours dispensé par le professeur.
  + Les corrigés sont obtenus directement à la fin du cours.

Pour le 7.03.13 :

Créer votre propre liste de propositions pour les 3 projets ci-dessus. On en rediscute la semaine prochaine.

# 07.03.2013

Mise en commun de nos propositions personnelles. Nous avons donc pu affiner nos propositions et préparer un document à envoyer au plus tard le 12.03.2013.

# 14.03.2013

Nous avons discuté avec les professeurs de notre projet. Ils ont tenu compte de notre souhait de travailler sur le projet numéro 1 : la gestion des comptes. Nous avons commencé à nous répartir le travail, notamment pour la tenue de la documentation et la réalisation du cahier des charges. Le cahier des charges est à envoyer au plus tard le 19.03.2013.

# 21.03.2013

Nous avons fait 2-3 remarques sur la planification et nous avons fait un rapide survol de divers aspects du programme : Base de donnée, interface graphique, architecture du logiciel et fonctionnement de certaines partie du programme.

Cela nous a mené à décider que le programme sera utilisable avant la semaine 9 et fournira déjà les fonctionnalités suivantes :

* Créer compte
* Créer budget
* Faire une dépense
* Voir la liste des transactions.

A la suite de ceci, nous nous sommes répartis les tâches de la façon suivante :

|  |  |
| --- | --- |
| **Bruno** | Conception BDD et documentation |
| **Grégoire** | Conception architecture programme |
| **Marcel** | Conception BDD et planification |
| **Sébastien** | Conception architecture programme |
| **Thomas** | Conception look général, documentation et paramétrage de Git |

BLABLA